**Квалификационные требования к контрагентам (разместить на сайте):**

1. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

**1.1.** не менее **6** рабочих/специалистов (разнорабочих) **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства);**

**1.2.** не менее **1** специалиста по охране труда (ОТ), для обеспечения личного контроля по организации и проведению работ в области охраны труда, указанных в техническом задании. **(подтверждается: выпиской из штатного расписания, копией приказа о назначении ответственного по охране труда, копией диплома о высшем образовании по профилю «Охрана труда» или «Техносферная безопасность», либо копией документа о профессиональной переподготовке в сфере «Охрана труда» в количестве не менее 256 ч. обучения);**

**1.3.** не менее 2 рабочих 1 или 2 группы, не менее 1 ИТР 2 группы, не менее 1 ИТР - 3 группы, аттестованных по безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а также копиями протоколов, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства);**

* 1. не менее 2 ИТР **(подтверждается выпиской из штатного расписания,** **а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства) одновременно** аттестованных в области охраны труда согласно постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 **(подтверждается копиями действующих документов об аттестации) и промышленной безопасности согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 и Постановления правительства РФ от 13.01.2023 № 13 (подтверждается копией протокола об аттестации в области ПБ,** **а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства):**

- общие требования охраны труда;

- А 1 Общие требования промышленной безопасности;

- Б 3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности»;

- Б 9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов»;

- Б.1.11 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ».

**2.** Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей опыта выполнения (Ремонт металлоконструкций зданий) работ за последние **4** года общей стоимостью от **16 млн. рублей** без НДС. **(подтверждается Формой №3 приложения №3 к приглашению с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 или иных актов, подтверждающих выполнение работ согласно договору), а в отношении опыта привлекаемого субподрядчика/соисполнителя также Формой 1а).**

**До начала выполнения работ**:

1. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, противопожарный инструктаж в департаменте промышленной безопасности на ЦКПП «Северная» г. Мончегорск.
2. Пройти в Департаменте промышленной безопасности проверку на стенде тренажере по применению практических навыков выполнения работ на высоте.
3. Пройти проверку знаний М КГМК 138-01-2024 «Методики применения нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК»;
4. Пройти проверку знаний корпоративных стандартов и положений:

- СТП СУОТиПБ 48200234-085-2024 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и требования к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты для работников»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-086-2023 «Аптечки для оказания первой доврачебной помощи. Перевязочные средства»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-7.2-2023 «Организация обучения требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности»;

- П 138-07-2023 «Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и расследования происшествий в области производственной безопасности в АО «Кольская ГМК»;

- Методика М 138-45-2022 проведение работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в АО «Кольская ГМК»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-090-2023 «Стандарт предприятия. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Управление рисками по охране труда и промышленной безопасности»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-102-2021 «Работа на высоте»;

- СТП СУОТи ПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»;

- СТО КИСМ 121-215-2022 (Приказ о применении) Стандарт организации Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель»

- СТП СУОТиПБ 48200234-094-2023 «Порядок организации проведения огневых работ на объектах АО "Кольская ГМК"»;

- Методика управления подрядными организациями в области ОТ и ПБ в АО «Кольская ГМК» М КГМК 138-13-2024, введена приказом от 17.06.2024 №411-п).

**Подрядная организация обязуется:**

6. При разработке ППР/ТК руководствоваться Методикой по разработке и составлению проектов производства работ АО «Кольская ГМК» М КГМК 138-30-2024.

7. Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская КМК»:

- обеспечить выполнение персоналом подрядчика требований стандарта СТП СУОТи ПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»;

- самостоятельно закупить необходимое количество замков и бирок (в соответствии с требованиями стандарта СТП СУОТи ПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии») у сторонних изготовителей за собственные средства.

8. Знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для передела Компании, в котором выполняются работы.

9. При производстве работ знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

10. При производстве работ на пл. Мончегорск обеспечить работников личными противогазами и обеспечить наличие противогазов у работников при выполнении работ, ознакомить работников с действиями при возникновении аварии с выделением хлора.

11. При выполнении работ, связанных с использованием газобаллонного оборудования, обеспечить наличие и установку на территории подразделения, на котором выполняются работы, специальных устройств (клеть, будка и т.п.) для хранения газобаллонного оборудования.

12. Разработать план безопасного выполнения работ в соответствии с приложением «Ж» методики М КГМК 138-13-2024 "Методика управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК» Приложение «Ж».

13. Наличие в штате Претендента не менее 1 специалиста по охране труда (ОТ), для обеспечения личного контроля в области охраны труда по организации и проведению работ, указанных в техническом задании. Квалификация данного специалиста подтверждается:

* выпиской из штатного расписания;
* копией приказа о назначении ответственного по охране труда;
* копией диплома о высшем образовании по профилю «Охрана труда» или «Техносферная безопасность», либо копией документа о профессиональной переподготовке в сфере «Охране труда» в количестве не менее 256 ч. обучения.

В исключительных случаях, может рассматриваться гарантийное письмо от претендента о направлении прохождения обучения такого специалиста, на момент подачи коммерческого предложения.

14. При возникновении аварии, ЧС или пожара подрядчик обязан сообщить об этом по телефону 8-815-36-7-90-01 в МВАСО АО «Кольская ГМК».

И.о главного механика - начальника УГМ ДПА Е.Н. Абрашкин

Согласовано:

Начальник управления по координации вопросов ПБиОТ А. П. Шурганов