Приложение № 2

СТОИМОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ	к договору возмездного оказания услуг

№ __________ от _________

Календарный план

оказания услуг по сопровождению организационно-технических мероприятий при реализации проекта:

«Реконструкция Дудинской нефтебазы» шифр: РН-Д

| № п/п | Этапы оказания услуг | Срок оказания услуг по этапу | Результат оказания услуг и отчетная документации по этапу | Цена без НДС | [Цена с НДС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-техническое сопровождение выполнения подготовительных работ и строительства объектов реконструкции, включая: - подготовка комплектов документов Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ и организационно-техническое сопровождение Заказчика в ходе обращений в соответствующие органы государственной власти и надзорные органы РФ для получения Разрешений на строительство (РнС), Заключений о соответствии (ЗОС), Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (РвЭ) и получение положительных решений соответствующих органов государственной власти и надзорных органов РФ, в том числе: сбор от исполнителей необходимых документов на бумажном носителе и в электронном виде, проверка их комплектности и качества, формирование электронных архивов, формирование комплектов документов для предъявления комиссиям надзорных и проверяющих органов, изготовление копий документов, составление запросов и ответов, ведение служебной переписки с надзорными и контролирующими органами на основании доверенности, выданной Заказчиком, регистрация необходимых документов в Ростехнадзоре. - сопровождение Заказчика при проверках государственного строительного надзора (Ростехнадзор) и государственного экологического надзора (Росприроднадзор), включая промежуточные (плановые и внеплановые) и итоговые проверки, получение Заключений о соответствии (ЗОС); - выдача рекомендаций по замечаниям и предписаниям, проверка документации, представляемой органам надзора, на соответствие законодательству РФ и нормативно-техническим документам, а также устранение замечаний и сопровождение в устранении предписаний | С даты заключения договора до 31.12.2026 | В соответствии с Приложением № 1 договору |  |  |
| 2. | 2. Сопровождение экологического мониторинга и производственного экологического контроля на фазе реализации проекта в том числе: - сопровождение постановки на учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду в органе государственного экологического надзора (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования «Росприроднадзор»), актуализации данных и получение свидетельства; - консультирование и методическое сопровождение строительного подрядчика в части выполнения программы производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ) в соответствии с требованиями Законодательства РФ; - консультирование и методическое сопровождение строительного подрядчика в части формирования пакета документов, подтверждающего осуществление ПЭКиМ, для предоставления в рамках проверок Росприроднадзора (отчеты, справки и т.п.). | С даты заключения договора до 31.12.2026 | В соответствии с Приложением № 1 договору |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | _______________________________ ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |