[______] – фрагменты текста договора, выделенные квадратными скобками, могут быть скорректированы/исключены после проведения закупочной процедуры.

Договор

возмездного оказания услуг

г. Норильск						                                              «___» _________ 2025 г.

Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Белоногова Антона Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________ (указывается наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ (указывается ФИО лица, подписывающего договор), действующего (ей) на основании _________ (уполномочивающий документ), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

- 1. Предмет договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организационно-техническому сопровождению выполнения работ по строительству объектов, указанных в Приложении №1 к Приложению №1 к договору, сопровождение экологического мониторинга и производственного экологического контроля при реализации проекта: «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

  - Наименование, перечень и состав услуг, а также иные требования к услугам определены в Техническом задании на оказание услуг (Приложение № 1 к договору), Календарном плане (Приложение № 2 к договору).

- Цена услуг и порядок оплаты

  - Цена услуг, указанных в п. 1.1 договора, определяется в Календарном плане (Приложение № 2 к договору), Расчете стоимости услуг (Приложение № 5 к Договору) и составляет не более ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей __ копеек, кроме того НДС __ % в размере ___________(указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей __ копеек, а всего ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей __ копеек.

[2.1. Цена услуг, указанных в п. 1.1 договора, определяется в Календарном плане (Приложение № 2 к договору), Расчете стоимости услуг (Приложение № 5 к договору) и составляет не более ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.]

  - Цена услуг по договору включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя.

  - Порядок оплаты.

[Аванс:]

| № | Размер аванса |  | Цель аванса | Порядок зачета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | без НДС | [•] ₽ | для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды | на дату приемки оказанных услуг на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) (форма – НН.ДК-4.1) (далее – Акт) по отчетному периоду в размере [•]% (процентный эквивалент предоплаты) от стоимости оказанных услуг по отчетному периоду до полного погашения авансового платежа |
|  | НДС [([•]%)] | [[•] ₽] / [ НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] |  |  |
|  | Итого [ , включая НДС ] | [•] ₽ |  |  |

| Аванс выплачивается |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первый рабочий четверг |
| Период отсрочки | после истечения 15 рабочих дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком: - счета на осуществление авансового платежа; - [ предоставления оригинала независимой гарантии возврата авансового платежа ] |
| Дополнительные условия | - |

| Оплата оказанных услуг производится [за вычетом зачтенного аванса] |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первый рабочий четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 календарных дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком |
|  | - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) (далее – Акт) по отчетному периоду; - счёта на оплату; - [счёта- фактуры]. |
| Дополнительные условия | - |

  - [Исполнитель в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами договора, но в любом случае до уплаты авансового платежа, предоставляет Заказчику независимую гарантию возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, включая НДС, имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока оказания услуг, плюс 45 рабочих дней.

Если за 60 рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии Акт по последнему отчетному периоду не будет подписан, независимая гарантия возврата авансового платежа должна быть каждый раз переоформлена/продлена Исполнителем не менее чем на 60 рабочих дней на сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом зачтенных авансовых платежей.

Независимая гарантия возврата авансового платежа обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Исполнителем по возврату аванса и уплате неустойки в связи с невозвратом/несвоевременным возвратом аванса Исполнителем.

Иные обязательства Исполнителя установлены Приложением № 2 к Общим условиям.]

- Срок оказания услуг

  - Срок оказания услуг по договору установлен с даты заключения договора по 31.12.2026.

3.2. Этапы оказания услуг определяются Календарным планом оказания услуг (Приложение № 2 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказать Заказчику услуги с надлежащим качеством в соответствии с условиями договора.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в оказываемых услугах.

    - Своевременно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих оказание услуг по договору, или препятствующих их оказанию в соответствии с условиями договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Незамедлительно извещать Заказчика обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, способных негативным образом повлиять на сроки и качество оказания услуг по договору.

    - По требованию Заказчика предоставлять информацию, связанную с оказанием услуг по договору, в том числе об оказанных Исполнителем объемах услуг и произведенных затратах.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг по договору при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе оказания услуг, а также обстоятельств, создающих невозможность завершения оказания услуг в срок, или препятствующих их оказанию в соответствии с условиями договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    - Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, в случае если такие указания не противоречат условиям договора, а также не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - В течение 5 дней с даты заключения договора назначить ответственных представителей Исполнителя для координации и согласования с Заказчиком хода оказания услуг, о чем в тот же срок направить Заказчику письменное уведомление с указанием в нем: ФИО представителей Исполнителя и занимаемой ими должности, контактных телефонов.

    - По предварительному письменному приглашению Заказчика незамедлительно направлять своих представителей для участия в совещаниях Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с ходом оказания услуг по договору.

    - По требованию Заказчика приостановить оказание услуг по замечаниям, связанным с допущением Исполнителем в ходе оказания услуг отступлений от условий договора и действующего законодательства Российской Федерации.

    - Обеспечить соблюдение представителями/работниками Исполнителя требований, действующих на территории Заказчика внутренних нормативных документов Заказчика, в том числе о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика.

    - Фактом подписания договора Исполнитель подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей/работников Исполнителя и привлеченных к исполнению договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, проверить их знание перед началом оказания услуг на территории Заказчика. Представитель Исполнителя или привлеченного к исполнению договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.

    - Осуществить получение доступа на объекты до начала оказания услуг по соответствующему этапу.

  - Исполнитель вправе:

    - По согласованию с Заказчиком оказать услуги по договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает такие услуги в соответствии с условиями договора.

  - Заказчик обязуется:

    - Принять и оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

    - Обеспечить Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, заключающиеся в предоставлении доступа на территорию Заказчика.

    - Предоставить Исполнителю доступ к объектам на период оказания услуг согласно Акту–допуска (по форме Приложения №3 к договору) до начала оказания услуг по соответствующему этапу.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

    - В любое время до подписания Акта отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю фактически оказанные до даты получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора, документально подтвержденные и принятые Заказчиком услуги. Расходы Исполнителя, понесенные им в счет еще не оказанных услуг до момента одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, возмещению (оплате) Заказчиком не подлежат. При этом договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления Исполнителем.

    - Самостоятельно исправить выявленные отступления от условий договора, поручить исправление выявленных отступлений от условий договора или иных обнаруженных недостатков в оказанных услугах, а также оказание услуг повторно третьему лицу за счет Исполнителя, с возмещением Исполнителем причиненных Заказчику убытков.

  - Исходные данные, иная документация, необходимые для надлежащего исполнения обязательств передаются Заказчиком Исполнителю в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса от Исполнителя.

Порядок сдачи-приемки

  - Исполнитель предоставляет Заказчику Отчёт об оказанных услугах по каждому этапу (по форме Приложения № 4 к договору) за отчетный период, в срок не позднее 25 числа отчётного периода. За отчетный период принимается период с 01 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца.

  - Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется путем подписания Сторонами Акта по отчётному периоду. Акт составляется в разрезе каждого этапа, услуги по которому были оказаны в отчетном периоде.

  - Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт по отчетному периоду, счет на оплату [, счет-фактуру] вместе с отчетной документацией по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 9 договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по отчетному периоду, но не позднее последнего числа месяца оказания услуг.

Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает и направляет Исполнителю подписанный со своей стороны Акт по отчетному периоду по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в разделе 9 договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта по отчетному периоду по электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг либо в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.

  - После получения от Заказчика по электронной почте подписанного Акта, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату [, счет-фактуру].

Заказчик подписывает и направляет Исполнителю Акт на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта на бумажном носителе.

В случае если полученный Заказчиком Акт на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта, полученного по электронной почте, Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта на бумажном носителе.

Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом на бумажном носителе и Актом, направленным по электронной почте.

  - Исполнитель обязан в указанный в мотивированном отказе от приемки услуг срок своими силами и за свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки. После устранения недостатков сдача-приемка оказанных услуг производится повторно в порядке, предусмотренном договором.

  - Датой исполнения обязательств Исполнителя по соответствующему этапу оказания услуг является дата подписания Заказчиком Акта по последнему отчетному периоду при условии предоставления Исполнителем отчетной документации, указанной в пункте 5.1. договора.

Обязательства Исполнителя по договору считается выполненными и принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта по всем этапам по последнему отчетному периоду при условии подписания Заказчиком Актов по всем предшествующим отчетным периодам.

  - В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный Акт в сроки, предусмотренные пунктом 5.3 договора.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов по отчетному периоду на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

5.9. Гарантийный срок устанавливается равным 24 месяцем. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком услуг. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

- Ответственность Сторон

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем услуг Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения предусмотренного договором начального и/или конечного срока оказания услуг Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от указанной в пункте 2.1. договора цены услуг за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Исполнителем промежуточных сроков оказания услуг (соответствующих этапов) Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема услуг, оказание которого просрочено, за каждый день просрочки.

- Прочие условия

  - Неотъемлемой частью договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Исполнитель – «Контрагент».

Подписанием договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями договора и Общих условий применяются положения договора.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

  - Исполнитель подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__,  _____@_____.__]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы АО «ТТК» размещены на официальном сайте по адресу: https://ttk.nornickel.ru.

- 8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. [Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с ____.___.2025.]

8.2. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг;

Приложение № 2 – Календарный план оказания услуг;

Приложение № 3 – АКТ-ДОПУСК (форма);

Приложение № 4 - Отчёт об оказанных услугах (форма);

Приложение № 5 – Расчет стоимости услуг.

- 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| __________________________________ Адрес юридического лица: ___________ __________________________________ Адрес для корреспонденции: _________ __________________________________ ИНН ___________ КПП ______________ р/с ________________________________ в_________________________________ к/с_______________ БИК ____________ Телефон ___________________________ Адрес электронной почты ___________ __________________________________ (должность) _________________/_(ФИО)_________/ М.П. (расшифровка) | АО «ТТК» Адрес юридического лица: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15 Адрес для корреспонденции: 663305, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д.15, пом.97 Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): 660049, край Красноярский, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15; ИНН 2460047153, КПП 246601001 БИК 040 407 388 ОКПО 569 078 87 р/с 40702810575460010021 Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» к/с 30101810445370407577 БИК 040407577 тел. (3919) 25-25-00 E-mail: PriemnayaPU@nornik.ru, officettk@nornik.ru. Генеральный директор АО «ТТК» __________________А.А. Белоногов М.П. |

.