# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___/________-20___

г. __________                                      			         «___» ____________20__ г.

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _____________________ (уполномочивающий документ), с одной стороны, и

__________________ (_______________) (полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _________________ (уполномочивающий документ), с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1.	Подрядчик обязуется собственными силами выполнить ________________ (наименование работ и объект, на котором данные работы выполняются) (далее – «работы») в объемах и по ценам согласно ________________ (наименование приложения, например, техническое задание, ведомость объемов работ, сводный сметный расчет, сводка затрат, локальная смета и др.) (Приложение № 1 к Договору) (номер/-а приложения/-ий к Договору) и сдать результат работ Заказчику.

1.2. 	Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

2. 	Цена Договора. Порядок расчетов

2.1. 	Цена работ по Договору определяется ______________ (наименование приложения/-ий, которым/-ми определяется цена работ) (Приложение № 1 к Договору) (номер/-а приложения/-ий к Договору) и составляет ____________ (_______________) (сумма цифрами и прописью) [, в том числе НДС (____%) (количество) в сумме _______ (сумма цифрами)] / [НДС не облагается в соответствии с______].

2.2. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами акта (-ов) сдачи-приемки выполненных работ, составленного (-ых) по форме [НН.ДК-4.1 / НН.КС-2.1 / НН.КС-4.1 ], (далее – Акт сдачи-приемки выполненных работ) [по всем указанным в Приложении № 1 к Договору этапам работ] / [по всем месяцам выполнения работ] [, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме НН.КС-3.1 (далее – Справка по форме НН.КС-3.1) по всем предусмотренным Договором работам.]

2.3. Порядок оплаты.

- [

| Аванс: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Размер аванса |  | Цель аванса | Порядок зачета |
| 1 | без НДС | [•] ₽ | [•] (указать конкретные цели выплаты аванса, например, для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды) | на дату приемки результата работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в полном размере, до полного погашения авансового платежа |
|  | НДС [([•]%)] | [[•] ₽] / [ НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] |  |  |
|  | Итого [ , включая НДС ] | [•] ₽ |  |  |

- ]

- [

| Аванс выплачивается |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первую рабочую пятницу |
| Период отсрочки | после истечения 15 рабочих дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком: - счета на осуществление авансового платежа; - [ оригинала независимой гарантии возврата авансового платежа ] |
| Дополнительные условия | [-] |

- ]

| Оплата выполненных работ производится [ за вычетом зачтенного аванса] |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первую рабочую пятницу |
| Период отсрочки | после истечения [•] календарных дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком оригиналов |
|  | - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ; - счёта на оплату; - [ счёта- фактуры ]. |
| Дополнительные условия | [-] |

Примечание: в случае если оплата осуществляется в порядке предоплаты, размер которой превышает установленные организационно-распорядительными документами Компании значения, дополнить настоящий договор пунктом 2.3.1 следующего содержания:

[2.3.1. Независимая гарантия возврата авансового платежа.

Подрядчик в течение _____ (количество) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора, но в любом случае до уплаты авансового платежа, предоставляет Заказчику независимую гарантию возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, включая НДС, имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения работ, плюс _____ (количество) рабочих дней.

Если за _____ (количество) рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии _____ (финальный документ об исполнении обязательств по Договору) не будет подписан, независимая гарантия возврата авансового платежа должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на _____ (количество) рабочих дней на сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом зачтенных авансовых платежей.

Независимая гарантия возврата авансового платежа обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по возврату аванса и уплате неустойки в связи с невозвратом/несвоевременным возвратом аванса Подрядчиком.

Иные обязательства Подрядчика установлены Приложением № 2 к Общим условиям.]

2.3.2. Документы на оплату направляются в сроки, предусмотренные п. 5.2.1 Договора.

2.4. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в Приложении № ___ к Договору и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан в течение _____ (_____) (количество) календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения.

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем пункте срока не означает его согласие на выполнение дополнительных работ Подрядчиком.

При согласии Заказчика на выполнение дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких дополнительных работ и сроки их выполнения.

Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в сроки и порядке, предусмотренными настоящим пунктом Договора, и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Примечание: в случае оказания Заказчиком услуг в соответствии с пунктами 4.4.6 и 4.4.7 Договора дополнить Договор пунктом 2.5 следующего содержания:

[2.5. Оплата услуг, оказанных Заказчиком в соответствии с п.п. 4.4.6 и 4.4.7 Договора, производится Подрядчиком по тарифам Заказчика, действующим на дату оказания услуг, в течение ___ (количество) банковских дней с даты получения им счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки работ (услуг) (форма – НН.ДК-4.1) Заказчика. Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с тарифами Заказчика и согласовал их применение к отношениям Сторон.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, включая, но не ограничиваясь, путем размещения их на сайте: http://mtf-nn.ru.]

3. 	Срок выполнения работ

3.1. 	Начало выполнения работ – ______________ (дата начала выполнения работ, например, дата подписания Сторонами Договора, конкретная дата, дата получения авансового платежа и др.).

Окончание выполнения работ – ______________ (дата окончания выполнения работ, например, конкретная дата или предельная дата и др.).

4. 	Обязанности Сторон

4.1. 	Обязанности Подрядчика:

4.1.1. 	Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора, действующими нормами, правилами и техническими условиями, в срок, указанный в п. 3.1 Договора.

4.1.2. 	Строительным оборудованием и инвентарем, такелажем, приспособлениями, средствами малой механизации и средствами индивидуальной защиты Подрядчик обеспечивается самостоятельно.

4.1.3. Выполнить работы своими силами.

При необходимости привлечения субподрядчиков согласовывать с Заказчиком их перечень. Заказчик направляет ответ о согласовании кандидатуры субподрядчика либо мотивированный отказ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса Подрядчика.

4.1.4. Выполнять работы в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком организационно-технологической документацией (проект производства работ или технологические карты, или мероприятия по безопасному выполнению работ).

До начала производства работ принять от Заказчика участок производства работ с оформлением документов в соответствии с требованиями нормативных документов Заказчика.

4.1.5. 	Выполнять работы с применением материалов и/или оборудования Подрядчика. Подрядчик отвечает за закупку, транспортировку, получение, разгрузку и хранение всего оборудования, материалов и прочих вещей, необходимых для производства работ. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, отсутствие обременений правами третьих лиц.

Материалы и/или оборудование Подрядчика, использованные и/или смонтированные при производстве работ, переходят в собственность Заказчика вместе с результатом работ в соответствии с условиями Договора.

4.1.6. 	Без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки работ и их результата в соответствии с условиями Договора.

4.1.7. 	В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, делающих дальнейшее продолжение работ невозможным либо влекущих невозможность выполнения работ с надлежащим качеством, Подрядчик обязан немедленно в письменном виде поставить об этом в известность Заказчика. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом 6 Договора.

4.1.8. 	Вывозить отходы не позднее одного дня с момента формирования транспортной партии (вместимость одного автомобиля-самосвала).

4.1.9.  	Возмещать Заказчику затраты за потребление энергоносителей (электроэнергия, вода) для выполнения работ по Договору путем оплаты выставленных Заказчиком счетов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента их получения на основании подтверждающих документов.

4.1.10. С целью оформления пропусков для работников/представителей и транспортных средств Подрядчика на территорию перегрузочного терминала Заказчика («Перегрузочный терминал»), а также для провоза через контрольно-пропускной пункт оборудования, материалов и иных грузов, ознакомиться и ознакомить привлекаемых им третьих лиц с действующими на Перегрузочном терминале требованиями положения о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – «Требования режима») и предоставлять заявки в строгом соответствии с действующими Требованиями режима (с указанием данных получателей пропусков, данных транспортных средств, сведений об оборудовании, материалах, грузе и с соблюдением иных обязательных требований) в срок не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до посещения Перегрузочного терминала Заказчика. Получить письменные согласия на обработку в бюро пропусков Заказчика персональных данных от своих работников/представителей, указываемых в обращении на выдачу пропусков.

4.1.11. При нахождении работников Подрядчика на территории Перегрузочного терминала Заказчика и при производстве ими работ, обеспечить выполнение ими требований действующего на Перегрузочном терминале положения о пропускном и внутриобъектовом режимах, а также требований пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и Приказом Заказчика «Об определении мест для курения», действующими на соответствующую дату.

Примечание: в случае оказания Заказчиком услуг в соответствии с пунктами 4.4.6 и 4.4.7 Договора дополнить Договор пунктами 4.1.12 и 4.1.13 следующего содержания:

4.1.12. В целях оказания Заказчиком услуг в соответствии с п.п. 4.4.6 и 4.4.7 Договора предоставлять Заказчику письменные заявки на оказание услуг (предусмотренными п.п. 4.4.6 и 4.4.7 Договора) c указанием объема и номенклатуры грузов, планируемых для предъявления к обработке/перевалке/хранению/обслуживанию ____________ (дата направления заявок, например, «не позднее 20 числа предшествующего месяца»).

4.1.13. Оплатить оказанные Заказчиком услуги в соответствии с условиями Договора.

Примечание: при необходимости выполнения работ с использованием материалов и/или оборудования собственности Заказчика дополнить пункт 4.1 Договора подпунктами 4.1.14-4.1.18 следующего содержания:

4.1.14. При необходимости использования при производстве работ материалов и/или оборудования собственности Заказчика, материалы и/или оборудование собственности Заказчика предоставляются Подрядчику в установленном у Заказчика порядке: материалы по акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС) (форма № НН.М-5.1) (далее – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)»), оборудование по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж формы НН.ОС-15.1 (далее – Акт НН.ОС-15.1).

Проверка соответствия качества материалов и/или оборудования собственности Заказчика требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС) и/или Акта НН.ОС-15.1). Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение переданных материалов и/или оборудования собственности Заказчика с момента подписания Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС) и/или Акта НН.ОС-15.1).

4.1.15. Обеспечить экономное и эффективное использование переданных Заказчиком материалов и/или оборудования. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком материалов и/или оборудования.

4.1.16. Не позднее последнего числа каждого месяца выполнения работ предоставить Заказчику отчет об использовании переданных Заказчиком материалов в виде акта на списание материально-производственных запасов по форме № НН.М-20.1 (далее – «Акт на списание материально-производственных запасов») и/или смонтированного оборудования в виде Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3. (далее - Перечень смонтированного/ установленного оборудования).

Акт на списание материально-производственных запасов, Перечень смонтированного/ установленного оборудования подписываются Сторонами в сроки и порядке, предусмотренные п. 5.2 Договора.

Возвратить Заказчику неиспользованные материалы и/или оборудование собственности Заказчика по Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС) и/или Акту НН.ОС-15.1) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ.

Не позднее последнего числа месяца производить сверку остатков объемов переданных Подрядчику материалов и/или оборудования собственности Заказчика и не использованных в текущем месяце, с подписанием Сторонами акта сверки по форме НН.М-49.2.

4.1.17. Использовать предоставленное Заказчиком имущество (материалы и/или оборудование) исключительно для целей выполнения работ по Договору.

4.1.18. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора возвратить Заказчику по адресу: ________________ неиспользованные Подрядчиком при производстве работ материалы и/или не смонтированное Подрядчиком при производстве работ оборудование собственности Заказчика по Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС) и/или Акту НН.ОС-15.1) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора.

Примечание: в случае если оплата выполняемых Подрядчиком работ осуществляется в порядке предоплаты, Договор дополнить пунктом 4.1.19 следующего содержания:

4.1.19.	В случае нарушения сроков выполнения работ на период свыше _____ (_____) (количество) дней Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму перечисленного авансового платежа за вычетом стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования о возврате аванса.

4.2. 	Обязанности Заказчика:

4.2.1. 	Обеспечить Подрядчика необходимой охраняемой площадкой для складирования оборудования, материалов и прочих вещей, необходимых для производства работ, за счет Заказчика.

4.2.2. 	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

4.2.3. 	В течение _____ (количество) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ в соответствии с разделом 5 Договора.

4.2.4. 	При обнаружении отступлений Подрядчика от условий Договора, действующих правил, нормативных документов, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 Договора.

4.2.5. До начала производства работ передать Подрядчику участок производства работ с оформлением документов в соответствии с требованиями нормативных документов Заказчика.

Примечание: при необходимости выполнения работ с использованием материалов и/или оборудования собственности Заказчика дополнить пункт 4.2 Договора подпунктом 4.2.6. следующего содержания:

4.2.6. Для производства работ по Договору передать Подрядчику в порядке, установленном п. 4.1.14 Договора, материалы и/или оборудование собственности Заказчика.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

4.3.2. Приостановить выполнение начатых работ в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика материалов, оборудования, указаний о способе выполнения работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих обязанностей, когда это препятствует исполнению Подрядчиком условий Договора. Приостановка работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика, подписанного его уполномоченным представителем, содержащего мотивированные основания такой приостановки, перечень причин, по которым работы не могут быть дальше продолжены, и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений. Уведомление Заказчику о приостановке работ должно быть направлено Подрядчиком не позднее чем за ______ (___________) (количество) рабочих дней до планируемой даты приостановки.

В этом случае Заказчик должен в течение 7 (семи) дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Подрядчиком работ, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ, наступившее в результате такого приостановления.

Примечание: при необходимости выполнения работ с использованием материалов и/или оборудования собственности Заказчика дополнить пункт 4.3 Договора подпунктом 4.3.3 следующего содержания:

4.3.3. При необходимости использования при производстве работ материалов и/или оборудования собственности Заказчика потребовать от Заказчика предоставления материалов и/или оборудования собственности Заказчика, соответствующих установленным государственным стандартам и техническим условиям.

4.4.	Заказчик имеет право:

4.4.1.	В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

4.4.2. 	Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (п. 3.1 Договора) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный Договором срок становится явно невозможным.

4.4.3.	Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств, а также потребовать возмещения Подрядчиком убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением им работ по Договору.

4.4.4.	Требовать от Подрядчика содержания места проведения работ в соответствии с установленными правилами и нормами в области охраны окружающей среды, техники безопасности, правилами противопожарной безопасности.

4.4.5. Заказчик имеет право проверки соблюдения норм и правил по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в любое время. В случае нарушения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации и Заказчика в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда запрещать производство работ до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений. При этом запрещение может быть отменено только письменным распоряжением Заказчика.

Примечание: в случае доставки Подрядчиком строительного оборудования и материалов ж/д транспортом на территорию Перегрузочного терминала Заказчика или осуществления погрузо-разгрузочных работ оборудования и материалов силами Заказчика дополнить Договор пунктами 4.4.6 и 4.4.7 следующего содержания:

4.4.6. При необходимости выполнить комплекс работ и услуг в соответствии с перечнем операций, оговоренных Правилами применения тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, осуществляемые Мурманским транспортным филиалом Заказчика, и согласованной Сторонами заявкой на обработку/перевалку, хранение или обслуживание груза Подрядчика. Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с указанными Правилами и согласовал их применение к отношениям Сторон.

4.4.7. На основании согласованной Сторонами заявки Подрядчика и по Тарифам Мурманского транспортного филиала Заказчика выполнять дополнительный (не предусмотренный перечнем операций, оговоренных Правилами применения тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, осуществляемые Мурманским транспортным филиалом Заказчика) комплекс услуг, связанный с экспедиторским обслуживанием, в том числе:

- документальное оформление приема груза;

- прием распорядительных документов на отгрузку грузов;

- составление обязательного комплекта транспортных документов согласно действующим нормативным актам и передача его Подрядчику.

За отдельную плату, согласованную Сторонами при согласовании заявки Подрядчика, предоставлять копии других документов по отгруженным грузам Подрядчика в соответствии с заявкой Подрядчика.

Примечание: при необходимости выполнения работ с использованием материалов и/или оборудования собственности Заказчика дополнить пункт 4.4 Договора подпунктом следующего содержания:

4.4.8.	При необходимости использования при производстве работ материалов и/или оборудования собственности Заказчика потребовать от Подрядчика возврата остатков неиспользованных Подрядчиком при производстве работ материалов и/или оборудования собственности Заказчика в порядке, предусмотренном п. 4.1.16 Договора.

- Качество, порядок приемки и гарантийный срок выполненных работ

5.1. 	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также с соблюдением действующих правил и нормативных документов.

5.2. Приемка работ:

5.2.1. Подрядчик передает результат выполненных работ и направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ и Справку по форме НН.КС-3.1, счет на оплату [и счет-фактуру] в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, но не позднее последнего числа месяца окончания выполнения работ.

Примечание: При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания сторонами оригиналов акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в срок до 02/01 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, изложить пункт 5.2.1. договора в следующей редакции:

5.2.1. Подрядчик передает результат выполненных работ и направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ и Справку по форме НН.КС-3.1, счет на оплату [и счет-фактуру] по адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе 9 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, но не позднее последнего числа месяца окончания выполнения работ.

После получения от Заказчика по электронной почте подписанных Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ и Справку по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату [и счет-фактуру].

5.2.2. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и Справку по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Примечание: При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания сторонами оригиналов акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в срок до 02/01 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, изложить пункт 5.2.2 договора в следующей редакции:

5.2.2. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки выполненных работ и Справку по форме НН.КС-3.1 по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 9 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1 по электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и Справку по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе.

5.2.3. В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки выполненных работ и/или Справке по форме НН.КС-3.1, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный(ые) Акт сдачи-приемки выполненных работ и/или Справку по форме НН.КС-3.1 в сроки, предусмотренные п. 5.2.1 Договора.

Примечание: При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания сторонами оригиналов акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в срок до 02/01 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, дополнить договор пунктами 5.2.4. и 5.2.5. следующего содержания:

5.2.4. В случае если полученный(ые) Заказчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и/или Справка по форме НН.КС-3.1  на бумажном носителе отличается(ются) от подписанного(ых) Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1, полученного(ых) по электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения  Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе.

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом сдачи-приемки выполненных работ и/или Справкой по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе и Актом сдачи-приемки выполненных работ и/или Справкой по форме НН.КС-3.1, направленным(и) по электронной почте.

5.2.5. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1 на бумажном носителе не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

5.3. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1.

5.4. 	В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора, отступлений Подрядчика от условий Договора, обязательных для Сторон правил, нормативных документов, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков работ, Заказчиком составляется и Подрядчиком подписывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и устанавливается Заказчиком срок для их устранения Подрядчиком (далее – «Акт о недостатках»). Направление Акта о недостатках Заказчиком и получение его Подрядчиком осуществляется в порядке и сроки, установленные п. 9.2 Общих условий. В случае направления Акта о недостатках нарочным, Акт должен быть получен уполномоченным представителем Подрядчика, кроме того, должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия доверенности, предоставляющей право получать документы от Заказчика. В таком случае Акт о недостатках будет считаться полученным по истечении одного календарного дня со дня вручения.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Договора, с обязательным указанием Заказчиком даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1 и проставлением отметки в Акте о недостатках об устранении указанных в нем недостатков.

5.5.	В случае отказа либо уклонения Подрядчика от подписания Акта о недостатках Заказчик привлекает для фиксации в нем и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, имеющее опыт выполнения работ, аналогичных указанным в Договоре. Акт о недостатках, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

5.6.	Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить недостатки, указанные в Акте о недостатках, в установленный Заказчиком срок. Установление Заказчиком срока устранения выявленных недостатков работ не освобождает Подрядчика от ответственности за возможные нарушения срока выполнения работ, предусмотренного п. 3.1 Договора.

5.7.	В случае неустранения (в том числе отказа или уклонения от устранения) Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом о недостатках Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Заказчиком.

[5.8.	Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования собственности Заказчика с момента его передачи Подрядчику в соответствии с п. 4.1.14 Договора.]

5.9.	Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком (до момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки по форме НН.КС-3.1).

5.10.	Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ в рамках всего гарантийного срока. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным __________ (срок), при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ.

5.11.	В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Заказчиком составляется Акт о недостатках. Фиксация недостатков работ и установление срока для устранения выявленных недостатков работ в течение гарантийного срока осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.4 и 5.5 Договора.

В целях проведения мероприятий по фиксации выявленных недостатков в течение гарантийного срока Заказчик направляет уведомление Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения мероприятий по фиксации недостатков – для организаций, находящихся на территории Мурманской области и не позднее 5 (пяти) рабочих дней – для организаций, находящихся за пределами Мурманской области. Подрядчик обязан обеспечить присутствие уполномоченного представителя в назначенные в уведомлении дату и время проведения мероприятий по фиксации недостатков. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты прибытия уполномоченного представителя должен направить по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 9 Договора, сканированную копию его доверенности, предоставляющую право осуществлять фиксацию выявленных недостатков работ и подписывать любые документы, связанные с ней. При прибытии уполномоченный представитель Подрядчика должен передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию вышеуказанной доверенности.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки (с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках до момента фактического их устранения).

В случае неустранения (в том числе отказа или уклонения от устранения) Подрядчиком недостатков в выполненных работах в срок, который установлен Заказчиком, последний вправе привлечь третье лицо для устранения недостатков работ. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков работ.

5.12.	Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ по Договору.

5.13.	От имени Заказчика и Подрядчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, Акты о недостатках подписывает руководитель Заказчика / Подрядчика либо лицо, действующее на основании выданной ему доверенности с надлежащими полномочиями.

6. 	Ответственность Сторон

6.1. 	За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями Договора, а во всем, что не предусмотрено Договором, будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты он обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки.

6.4. В случае если работы по Договору выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены работ по Договору.

6.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

6.6. Положения статьи 712 Гражданского кодекса Российской Федерации об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются.

[6.7. В случае если Подрядчик не возвратил неиспользованные при производстве работ материалы и/или оборудование собственности Заказчика в предусмотренные п.п. 4.1.16 и 4.1.18 Договора сроки, а также в случае необоснованного перерасхода материалов, Подрядчик обязуется возместить Заказчику стоимость невозвращенных и/или необоснованно перерасходованных материалов и/или оборудования собственности Заказчика по цене, указанной в Акте приема-передачи давальческих материалов (кроме КС) и/или Акте  НН.ОС-15.1, и уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невозвращенных материалов и/или оборудования собственности Заказчика и/или необоснованно перерасходованных материалов собственности Заказчика.]

7. Прочие условия

- 7.1. Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

- В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент».

- Подписанием Договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения Договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Мурманской области.

Примечание: Если Подрядчику необходимо получать уведомление, предусмотренное антикоррупционной оговоркой в Общих условиях, по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе Договора о реквизитах Сторон, дополнить Договор следующим пунктом:

7.3. Адрес Подрядчика для направления уведомления Заказчика в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях: ______________________.

Примечание: если Подрядчику необходимо получать уведомления и сообщения в соответствии с разделом Общих условий о защите персональных данных по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе Договора о реквизитах Сторон, дополнить Договор следующим пунктом:

7.4. Адрес Подрядчика для направления уведомлений в соответствии с разделом о защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: ______________________.

7.5. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен со следующими локальными нормативными актами Заказчика в области промышленной безопасности и охраны труда («ПБиОТ») (помимо тех, которые указаны в Общих условиях): Кардинальные (ключевые) правила безопасности (в действующей редакции на момент исполнения Договора), Приказ «о применении средств индивидуальной защиты» (в действующей редакции на момент исполнения Договора); Приказ «о порядке перемещения по территории перегрузочного терминала Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»» (в действующей редакции на момент исполнения Договора), Регламент «О порядке допуска подрядных организаций на территорию Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (в действующей редакции на момент исполнения Договора); Инструкцию по организации дорожного движения на территории МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (в действующей редакции на момент исполнения Договора), получил их копии и обязуется выполнять предусмотренные ими требования и обязанности. Указанные в настоящем пункте документы, а также документы, перечисленные в разделе Общих условий о требованиях в области ПБиОТ, размещены на сайте Мурманского транспортного филиала Заказчика http://mtf-nn.ru/.

7.6. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает корректность ____________ (наименование приложения, например, техническое задание, ведомость объемов работ, сводный сметный расчет, сводка затрат, локальная смета и др.) и обеспечивает его исполнение, принимая на себя гарантийные обязательства. Любые отклонения (изменения) от условий ____________ (наименование приложения, например, техническое задание, ведомость объемов работ, сводный сметный расчет, сводка затрат, локальная смета и др.), включая, но не ограничиваясь, объемы и виды работ, способ их выполнения, материалы, как их количество, так и номенклатура, должны быть письменно согласованы с Заказчиком. Полученная в результате таких отклонений экономия Подрядчика не является экономией Подрядчика в смысле ст. 710 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7. Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__,  _____@_____.__]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Подрядчик подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы ПАО «ГМК «Норильский никель» размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/.

Примечание: в случае использования Личного кабинета поставщика в системе SAP SRM включить в договор пункт следующего содержания:

7.8. В случаях, когда Договором предусмотрена передача одной Стороной другой Стороне копий первичного учетного документа, счета-фактуры или передача в адрес ПАО «ГМК «Норильский никель» копии претензии, направляемой другой Стороной, - для приема-передачи используется личный кабинет поставщика в системе управления закупками «SRM Норникель» (https://srm.nornik.ru) (далее – Личный кабинет), и соответствующие положения Договора об их передаче электронной почтой не применяются.

Стороны соглашаются следовать правилам регистрации и работы в Личном кабинете, размещенным по адресу: https://srm.nornik.ru. Все действия, совершаемые в Личном кабинете с использованием при входе в него логина и пароля Стороны, считаются произведенными этой Стороной и порождают для нее соответствующие права и обязанности. Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность логина и пароля, необходимых для доступа в Личный кабинет, и не допускать их неавторизированного раскрытия. Сторона незамедлительно сообщает другой Стороне о компрометации логина и пароля или технических сбоях в работе Личного кабинета.

В случае временной недоступности Личного кабинета по техническим или иным причинам Стороны используют электронную почту согласно положениям соответствующих условий Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

8.2. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

– Приложение № 1. (наименование приложения к Договору).

– Приложение № 2. (наименование приложения к Договору).

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Подрядчик: _______________________ Место нахождения: Почтовый адрес: ___________________ ИНН / КПП ______ / ______ р/с ____________ в ___________________________ БИК _______________________ к/с ___________ Тел. _______________ e-mail ________________________________ ______________________________________ (должность) ___________________ /_______________/ м.п. (подпись) (Ф.И.О.) | Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель» Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Дудинка Адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Морозова, дом 1 Почтовый адрес: ___________________ ИНН / КПП ______ / ______ р/с ____________ в ___________________________ БИК _______________________ к/с ___________ Тел. _______________ e-mail _________________________________ Реквизиты для оформления счетов-фактур: _________________________________________ (должность) _____________________ /_______________/ м.п. (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

В случае если работы проводятся в соответствии с технической документацией, указывается ее номер или шифр.

Форма акта определяется при заключении договора, исходя из вида (характера) работ по договору с учетом положений Стандарты по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель».

Здесь и далее – НН.КС-3.1 включается в текст Договора в случае выбора формы НН.КС-2.1 для акта сдачи-приемки выполненных работ.

Для сторонних контрагентов сроки оплаты устанавливаются в соответствии с действующими на момент заключения договора ОРД, применение авансовой формы расчетов возможно в исключительных случаях в порядке, определенном требованиями действующих ОРД.

Исключить, если НДС не облагается.

Исключить, если НДС не облагается.

Исключить, если НДС не облагается.

Исключить, если НДС не облагается.

Количество рабочих дней определяется в соответствии с организационно-распорядительными документами Компании и с учетом сроков возврата авансового платежа, указанных в Договоре. На текущий момент – 60 рабочих дней.

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант.

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

В исключительных случаях Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, включив в договор предложение следующего содержания: «Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с ___________ (дата).».