Приложение № 1

к договору возмездного оказания услуг

от _________ № __________

Техническое задание

на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению выполнения работ по строительству объектов, сопровождению экологического мониторинга и производственного экологического контроля при реализации проекта:

«Реконструкция нефтебазы Кайерканская», шифр: РН-К

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение объекта | 663340, Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, Кайерканская нефтебаза. рег.№А66-01794-0004 Дата регистрации: 17.06.2005 г. Дата перерегистрации: 21.09.2018 г. Класс опасности: II класс (высокой опасности); Классификация ОПО: предусмотренные п. 5 приложения 2 к ФЗ №116-ФЗ. |
| 2. | Заказчик, его адрес | АО «ТТК» Российская федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15 тел.: (391) 252-71-90 |
| 3. | Цель услуг | Организационно-техническое сопровождение выполнения подготовительных работ по строительству объектов, согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию, сопровождение экологического мониторинга и производственного экологического контроля при реализации проекта: «Реконструкция нефтебазы Кайерканская», шифр: РН-К |
| 4. | Исходная документация и материалы, предоставляемые Заказчиком для оказания услуг | 1. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий № 356706-ИГИ-706 от 2021, разработанный ООО «НН Технические сервисы». 2. Исполнительная документация, оформляемая в ходе реконструкции объекта (выборочно). 3. Иная документация и материалы необходимые для оказания услуг по запросу Исполнителя. |
| 5. | Состав услуг | Состав услуг в отношении объектов, согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию: 1. Организационно-техническое сопровождение выполнения работ по строительству объектов реконструкции, включая: - подготовка комплектов документов Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ и организационно-техническое сопровождение Заказчика в ходе обращений в соответствующие органы государственной власти и надзорные органы РФ для получения Разрешений на строительство (РнС), Заключений о соответствии (ЗОС), Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (РвЭ) в целях получения положительных решений соответствующих органов государственной власти и надзорных органов РФ, а именно: сбор от исполнителей необходимых документов на бумажном носителе и в электронном виде, проверка их комплектности и качества, формирование электронных архивов, формирование комплектов документов для предъявления комиссиям надзорных и проверяющих органов, изготовление копий документов, составление запросов и ответов, ведение служебной переписки с надзорными и контролирующими органами на основании доверенности, выданной Заказчиком, регистрация необходимых документов в Ростехнадзоре; - сопровождение Заказчика при проверках государственного строительного надзора (Ростехнадзор) и государственного экологического надзора (Росприроднадзор), включая промежуточные (плановые и внеплановые) и итоговые проверки, в целях получения Заключений о соответствии (ЗОС); - выдача рекомендаций по устранению замечаний и выполнению предписаний, проверка документации, представляемой органам надзора, на соответствие законодательству РФ и нормативно-техническим документам. 2. Сопровождение экологического мониторинга и производственного экологического контроля на фазе реализации проекта в том числе: - консультирование и методическое сопровождение строительного подрядчика в части выполнения программы производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ) в соответствии с требованиями Законодательства РФ. - консультирование и методическое сопровождение строительного подрядчика в части формирования пакета документов , подтверждающего осуществление ПЭКиМ, для предоставления в рамках проверок Росприроднадзора (отчеты, справки и т.п.). |
| 6. | Результат оказания услуг | В ходе оказания услуг, указанных в пункте 5 настоящего Технического задания, Исполнитель предоставляет Заказчику на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронной версии в формате «pdf.» отчет об оказанных услугах по форме Приложения № 4 к договору за отчетный период, который включает в себя результаты проведенных аудитов и рекомендации по несоответствиям. |
| 7. | Сроки оказания услуг | С даты заключения договора до 31.12.2026 в соответствии с Календарным планом. |

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания являются следующие приложения:

- Приложение № 1 Объекты «Реконструкция нефтебазы Кайерканская», (шифр: РН-К)

Подписи Сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | ________________________________ ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |

Приложение № 1

к Техническому заданию на оказание услуг

к договору возмездного оказания услуг

от _________ № __________

Объекты «Реконструкция нефтебазы Кайерканская» (шифр: РН-К)

| № | Номер по генплану (титул) | Наименование титула | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап строительства № 1 |  |  |  |
| 1.1 | 7 | Резервуарный парк ЛВЖ (1а-8а) АИ-92: № 2а, № 3а, АИ-95: № 5а, № 6а; (4*1000 м³) Тепломатериалопроводы расходного парка | Проектируемое (Новое) |
| 1.2 | 31 | Аппаратурный блок-бокс | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства №2 |  |  |  |
| 2.1 | 7 | Резервуарный парк ЛВЖ (1а-8а) ТС-1: № 1а, № 7а; ДТ: № 4а, № 8а. (4*1000 м³) Тепломатериалопроводы расходного парка | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 3 |  |  |  |
| 3.1 | 13 | Здание операторной с диспетчерским пунктом, ТП1 и РУ-6 кВ | Проектируемое (Новое) |
| 3.2 | 24 | Контейнерная площадка ТКО | Проектируемое (Новое) |
| 3.3 | 25.1 | Площадка временного складирования отходов | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 4 |  |  |  |
| 4.1 | 16 | Здание ТП2-6/0,4 кВ с аппаратной и ПВК | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 5 |  |  |  |
| 5.1 | 22 | Трансформаторная подстанция ТП3-6/0,4 кВ (блочно-модульная) | Проектируемое (Новое) |
| 5.2 | 21 | Очистные сооружения производственно-дождевых стоков (ЛОС) | Проектируемое (Новое) |
| 5.3 | 21.1 | Емкость наземная горизонтальная для дренажных продуктов Е-6Д | Проектируемое (Новое) |
| 5.4 | 21.2 | Резервуары-накопители производственно-дождевого стока 2*2000м3 (РК-1, РК-2) | Проектируемое (Новое) |
| 5.5 | 21.3 | Канализационная насосная производственно-дождевых стоков КНС(п)-2 | Проектируемое (Новое) |
| 5.6 | 21.4 | Канализационная насосная производственно-дождевых стоков КНС(п)-3 | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 6 |  |  |  |
| 6.1 | 18 | Насосная станция пожаротушения | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| 6.2 | 18.1 | Резервуары противопожарного запаса воды 2*1000 м3 (РВ-1, РВ-2) | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 7 |  |  |  |
| 7.1 | 10 | Закрытая насосная налива светлых нефтепродуктов | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| 7.2 | 10.1 | Емкость для сбора конденсата V=5 м3 (Е-3Д) | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| 7.2 | 19.1 | Блок бокс пенотушения № 1 (ПГС-1) | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 8 |  |  |  |
| 8.1 | 9 | Закрытая насосная слива светлых нефтепродуктов Тепломатериалопроводы | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| 8.2 | 9.1 | Ресиверы вертикальные 2х10 м3 (Е-1, Е-2), ёмкость для сбора конденсата V=5 м3 (Е-2Д) |  |
| 8.3 | 19.3 | Блок бокс пенотушения №3 (ПГС-3) | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 9 |  |  |  |
| 9.1 | 14 | Установка рекуперации паров | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 10 |  |  |  |
| 10.1 | 6 | Резервуарный парк хранения Бензина (4х5000 м3) № 5, № 6, № 7, № 8 Тепломатериалопроводы | Проектируемое (Новое) |
| 10.2 | 19.2 | Блок бокс пенотушения № 2 (ПГС-2) | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 11 |  |  |  |
| 11.1 | 5 | Резервуарный парк хранения ТС-1 (6х5000 м³) № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 Тепломатериалопроводы | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап 1 строительства № 2 |  |  |  |
| 12.1 | 6 | Резервуарный парк хранения бензина (4х5000 м3) № 1, № 2, № 3, № 4 Тепломатериалопроводы | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 13 |  |  |  |
| 13.1 | 4 | Резервуарный парк хранения дизельного топлива (2х20000 м³) № 17, № 18 Тепломатериалопроводы | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 15 |  |  |  |
| 15.1 | 4 | Резервуарный парк хранения дизельного топлива (1х20000 м3) № 19 Тепломатериалопроводы | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 17 |  |  |  |
| 17.1 | 4 | Резервуарный парк хранения дизельного топлива (1х20000 м3) № 20 | Проектируемое (Демонтаж/Новое) |
| Этап строительства № 18 |  |  |  |
| 18.1 | 23 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Проектируемое (Новое) |
| 18.2 | 23.1 | Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков КНС(б)-1 | Проектируемое (Новое) |
| 18.3 | 23.2 | Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков КНС(б)-4 | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 19 |  |  |  |
| 19.1 | 20 | Здание гаража и открытая площадка стоянки спецтехники | Проектируемое (Новое) |
| Этап строительства № 20 |  |  |  |
| 20.1 | 15 | Лаборатория со складом арбитражных проб | Проектируемое (Новое) |
| 20.2 | 25.2 | Площадка временного складирования отходов | Проектируемое (Новое) |

Подписи Сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | _______________________________ ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |