Приложение № __

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

ФОРМА

АКТ №___

фиксации достижения Вехи

г. ___________	                                                                               «__» _________ 20__ г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего (ей) на основании ___________________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего (ей) на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

    - В соответствии с условиями договора № _________от _________ в период с «___» ___________20__ г. по «___» ____________ 20__ г. Подрядчик завершил выполнение работ по следующей Вехе, предусмотренной Реестром вех проекта (далее - РВП):

| № п/п | Номер и наименование Вехи согласно РВП | Плановая дата достижения Вехи согласно РВП | Фактическая дата достижения Вехи | Перечень локальных смет, относящихся к Вехе | Плановая сметная стоимость вехи на основании локальных смет, руб. | Наименование работ, входящих в Веху | Реквизиты Актов КС-2, которыми приняты работы по Вехе | Фактическая стоимость на основании актов КС-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Веха №1 «Наименование вехи» | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | Смета 1 | 100 |  | Акт КС-2 №№ 1-1, 1-2, 1-3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Смета 2 | 100 |  | Акт КС-2 №№ 2-1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Смета 3 | 300 |  | Акт КС-2 №№ 3-1, 3-2 | 300 |  |  |
| Итого по вехе №1 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 2 | Веха №2 «Наименование вехи» | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | Смета 4 | 100 |  | Акт КС-2 №№ 4-1, 4-2, 4-3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Смета 5 | 400 |  | Акт КС-2 №№ 5-1 | 400 |  |  |
| Итого по вехе №2 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  | Итого по акту №___: |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |

    - Причины отклонения фактической даты достижения Вехи от плановой даты достижения Вехи, установленной РВП:

- _______________________;

- _______________________;

- _______________________.

    - Всего по Вехе, указанной в п. 1 настоящего акта, выполнено работ на сумму: _____________рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) в размере _______________ рублей ____ копеек.

    - Дополнительно: ________________________________________________________.

    - Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _________________ /_____________/ | ________________________________ __________________ /____________/ |

Форма согласована Сторонами:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ _________________ /_____________/ М.П. | ________________________________ ________________________________ __________________ /____________/ М.П. |

Заполняется в случае отклонения фактической даты достижения Вехи от плановой даты достижения Вехи, установленной РВП