Оформляется на бланке организации – участника торгов

(указать календарную дату и исходящий номер)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование организации _________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________

Юридический адрес организации: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Система налогообложения организации: ____________________________ (указать систему налогообложения (с НДС, либо без НДС, для УСН также указывать размер ставки НДС – 0%, 5%, 7%, 20%)

Номер закупочной процедуры 20046730

- Изучив размещенную в системе SAP SRM конкурсную документацию, включая технические условия лота, проект договора (типовой формы), нужное указать: «Рекомендации по определению стоимости… на текущий год», ПСД (инвесторские сметы), Техническое задание, потребность в продукции, мы, ниже подписавшиеся, уполномоченные на подписание коммерческого предложения, согласны поставить следующую продукцию: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по разделам рабочей документации КГМК-3-00005-11/24-СПЗ; КГМК-3-00081-11/24-СПЗ; КГМК-3-00091-11/24-СПЗ; КГМК-3-00386-11/24-СПЗ; КГМК-3-00418-11/24-СПЗ; КГМК-3-00452-11/24-СПЗ; КГМК-3-00585-11/24-СПЗ; КГМК-3-84960-11/24-СПЗ; КГМК-3-85022-11/24-СПЗ; КГМК-3-251263-11/24-СПЗ; КГМК-3-251362-11/24-СПЗ; КГМК-3-253201-11/24-СПЗ; - КГМК-3-253427-11/24-СПЗ в рамках реализации проекта «Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, установка пожаротушения объектов 
АО «Кольская ГМК» (Приоритет 2)» /шифр КГМК.АПС-2/ (пл. Заполярный) 
с материалами и оборудованием поставки Подрядчика в соответствии 
с Техническим заданием №КГМК-282/015-тз

(наименование работ (услуг, поставки МТР)

на сумму* ___________________________________________________ рублей, без учета НДС.

2. Если наше предложение будет принято, то обязуемся приступить к выполнению договора в срок: от даты заключения договора (но не ранее 17.11.2025) и выполнить предусмотренные договором обязательства в срок до: 31.08.2026, а именно: - СМР (включая материалы и оборудование Подрядчика) – до 15.07.2026; - ПНР – до 31.08.2026.

(срок выполнения работ (услуг, поставки МТР)

3. Мы согласны соблюдать условия настоящего коммерческого предложения с даты заключения договора (получения подтверждения о его заключении) и до полного исполнения сторонами взятых обязательств; Оплата выполненных строительно-монтажных работ 
с материалами и оборудованием поставки Подрядчика, осуществляется на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат, которая подписывается на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 путем перечисления денежных средств в объеме 80% стоимости выполненных работ по акту на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в первый рабочий четверг после истечения 40 (сорока) календарных дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры.

На основании подписанного сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, оплачиваются удержанные 20% стоимости всего выполненного объема работ по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в первый рабочий четверг после истечения 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме 
КС-11.

Пусконаладочные работы на этапы не делятся и оплачиваются в полном объеме (100%) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в первый рабочий четверг после истечения 40 (сорока) календарных дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры. Безналичная форма оплаты. Без авансирования.

4. Иные имеющиеся условия, способствующие быстрому и качественному выполнению договора, гарантийные обязательства и т.п.:

_________________________________________________________________________________

5. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны подписывать предложения с самой низкой стоимостью и вправе отказаться в одностороннем порядке от заключения договора по лоту с победителем торгов.

Приложения:

расшифровка стоимости перечня (набора) работ, ___ листов.

Организация-участник торгов

__________________________________                                                       /____________________ /

должность                                                          подпись                                        инициалы, фамилия

________________

дата

М.П.

* сумма указывается в абсолютной величине, в российских рублях.