Приложение № 2

СТОИМОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ к договору возмездного оказания услуг

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Календарный план**

оказания услуг по организационно-техническому сопровождению выполнения работ по строительству объектов, сопровождению экологического мониторинга и производственного экологического контроля при реализации проекта

«Реконструкция Норильской нефтебазы», шифр: РН-Н

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы оказания услуг | Срок оказания услуг по этапу | Результат  оказания услуг и отчетная документации по этапу | Цена без НДС | [Цена с НДС] |
| 1. | Организационно-техническое сопровождение выполнения работ по строительству объектов реконструкции включая:  - подготовка комплектов документов Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ и организационно-техническое сопровождение Заказчика в ходе обращений в соответствующие органы государственной власти и надзорные органы РФ для получения Разрешений на строительство (РнС), Заключений о соответствии (ЗОС), Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (РвЭ) в целях получения положительных решений соответствующих органов государственной власти и надзорных органов РФ, а именно: сбор от исполнителей необходимых документов на бумажном носителе и в электронном виде, проверка их комплектности и качества, формирование электронных архивов, формирование комплектов документов для предъявления комиссиям надзорных и проверяющих органов, изготовление копий документов, составление запросов и ответов, ведение служебной переписки с надзорными и контролирующими органами на основании доверенности, выданной Заказчиком, регистрация необходимых документов в Ростехнадзоре;  - сопровождение Заказчика при проверках государственного строительного надзора (Ростехнадзор) и государственного экологического надзора (Росприроднадзор), включая промежуточные (плановые и внеплановые) и итоговые проверки, в целях получения Заключений о соответствии (ЗОС);  - выдача рекомендаций по устранению замечаний и выполнению предписаний, проверка документации, представляемой органам надзора, на соответствие законодательству РФ и нормативно-техническим документам. | С даты заключения договора до 31.12.2026 | В соответствии с Приложением № 1 договору |  |  |
| 2. | Сопровождение экологического мониторинга и производственного экологического контроля на фазе реализации проекта в том числе:  - консультирование и методическое сопровождение строительного подрядчика в части выполнения программы производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ) в соответствии с требованиями Законодательства РФ;  - консультирование и методическое сопровождение строительного подрядчика в части формирования пакета документов, подтверждающего осуществление ПЭКиМ, для предоставления в рамках проверок Росприроднадзора (отчеты, справки и т.п.). | С даты заключения договора до 31.12.2026 | В соответствии с Приложением № 1 договору |  |  |
| ИТОГО | | | |  |  |

Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: | Заказчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |