лот № 60/25

Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение поставки МТР, строительно-монтажных и пусконаладочных работы, выполнить разработку эксплуатационной документации и актуализацию технического проекта и рабочей документации, провести комплексные испытания и опытную эксплуатацию по проекту: «Реновация автоматизированной системы диспетчерского управления Норильско-Таймырской энергосистемой», Пусковой комплекс № 2 шифр IT.P.23-20»

| Наименование лота | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), (без учета НДС), руб. | Наименование этапов работ (в соответствии с проектом договора Блок 5) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение поставки МТР, строительно-монтажных и пусконаладочных работы, разработка эксплуатационной документации и актуализация технического проекта и рабочей документации, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по проекту: «Реновация автоматизированной системы диспетчерского управления Норильско-Таймырской энергосистемой», Пусковой комплекс №2 шифр IT.P.23-20» | 374 514 938,73 | Этап 1. Поставка МТР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ПС "Надежда" Этап 2. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытная эксплуатация по объекту ПС "Надежда" Этап 3. Разработка ЭД, актуализация ТП и РД по объекту ПС " Надежда " Этап 4. Поставка МТР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТЭЦ-3 Этап 5. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытная эксплуатация по объекту ТЭЦ-3 Этап 6. Разработка ЭД, актуализация ТП и РД ТЭЦ-3 Этап 7. Поставка МТР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту КГЭС Этап 8. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытная эксплуатация по объекту КГЭС Этап 9. Разработка ЭД, актуализация ТП и РД по объекту КГЭС |

Общий срок выполнения работ: с даты заключения договора по 23.04.2027